Приложение к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра д. Большое Куземкино муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Улучшение качества питьевой воды | IV квартал 2018г | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» | 100 % | 0% |
| 1.1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | IV квартал 2018г | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур | IV квартал 2018г | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» |  | По результатам проведения электронного аукциона не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся |
| 1.3 | Приобретение оборудования | IV квартал 2018г | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» |  | По результатам проведения электронного аукциона не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра д. Большое Куземкино муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Декабрь 2018г | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | По результатам проведения электронного аукциона не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в установленные сроки | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По завершении проведения конкурсных процедур (IV квартал 2018г) | Администрация МО «Куземкинское сельское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Глава администрации	Ю.А.Эсминович

МП